**Examensarbete Warped Mind Art**

Loggbok

**2017**

13/12  
 Skapar Git Repo, första commit.  
  
21/12  
 Börjar med design, mockup i Balsamiq.

22/12  
 Vidare arbete med mockup, fotade tavlor.

23/12

Vidare arbete med mockup.

26/12

Vidare arbete med mockup. Fixade med foton av tavlor.

27/12

Vidare arbete med mockup. Fixade med foton av tavlor.  
  
28/12

Började med att skapa tema, fortsatte med foton.  
  
29/12

Arbetade vidare med tema.  
  
**2018**

2/1

Fortsatte med tema, skapade undersidor som behövs.  
  
3/1

Gjorde klart tema, fortsatte med undersidor och började med jumbotron till framsida.  
  
4/1

Vidare arbete med undersidor, började med induktionen på första sidan  
  
5/1

Mera arbete med jumbotron, skrev text om WMA.  
  
8/1

Gjorde klart arbete med jumbotron, arbetade vidare med första sidan och skrev   
 beställning och leveransinformation.  
  
9/1  
 Arbetade med footern.

10/1

Arbetade med header samt började med integrering av WooCommerce och Stripe.  
  
11/1

Fortsatte att arbeta med WooCommerce och ordnade med Stripe funktionalitet.  
  
12/1  
 Började med kontaktformulär.  
  
15/1

Arbete med första sidan, grid med bilder från galleriet.  
  
16/1  
 Fortsatte och gjorde klart arbete med grid.  
  
17/1  
 Gjorde klart kontaktformulär och började med nyhetsbrev.  
  
18/1

Fortsatte arbete med nyhetsbrev.   
  
19/1  
 Gjorde klart med nyhetsbrev. Skrev information om tavlor.

22/1

Skrev klart om tavlor.  
  
23/1

Småfix med css.   
  
24/1

Vidare arbete med css. Började testa sidan. Commit med allt som gjort hittills.  
  
25 /1 – 3/2  
 Testfas och buggfix av hela projektet. Commit av lite ändringar.  
  
4/2  
 Lite småfix och en sista commit. Publicerade den på egna domänen.