**Examensarbete, Projektredogörelse**  
 Stefan Eriksson Roskvist, WIE16  
  
  
Jag har som mitt examensarbete arbetat med mitt projekt Warped Mind Art. Det är en webbsida där jag kan sälja konst som jag har gjort och kommer att göra i framtiden.  
  
**Arbetet med sidan**  
Jag har sedan jag började göra webbsidor alltid haft en tanke och idé om hur jag ville att designen hur jag ville att sidan skulle se ut innan jag började arbeta. Jag har bara börjat arbeta med sidan och låtit den växa fram allt eftersom. Men det var då, och nu är nu.  
  
Allt var nytt med denna uppgift, jag har aldrig tidigare strukturerat upp mitt arbete så som denna uppgift krävde och det var inte det lättaste att veta i förväg exakt vad som skulle kunna vara bra/behövas och göras på sidan samt hur lång tid det skulle ta.  
  
Jag har inte heller gjort några mock-ups förut. Men som med andra webbsidor hade min idé som jag valde att utforma i *Balsamiq*. Jag ville ha en enkel design som var överskådlig och lätthanterlig och som förstås skulle fungera på alla sorters skärmar. Jag arbetade fram min design ganska snabbt och höll mig innanför den tidsram som jag satte upp på mitt projekts tidsuppskattning.  
  
Jag valde att göra mitt projekt i Wordpress. Jag har inte arbetat så mycket med det och därför blir det ju en viss utmaning i att arbeta med. Det skiljer sig mycket från hur jag är van att göra webbsidor men det har varit lärorikt att kunna arbeta fram den sida som jag gjort.   
  
Jag har skapat mitt egna tema som sidan använder och bestämde mig från start att inte använda några för många plugins förutom de som verkligen behövs eller som står uppskrivna i projektplanen. Jag har skrivit dit *WooCommerce* och *Stripe*, men det tillkom *Mailchimp* för utskick av nyhetsbrev samt en vid namn *Easy WP SMTP* som behövs för att det ska vara möjligt att skicka e-post till mig via sidan.  
  
Jag tyckte som sagt att det var svårt innan jag började med projektet att uppskatta tiderna för varje enskild uppgift. När man ska göra något för första gången blir det såklart inte helt problemfritt och det har inte alltid gått som jag hoppats direkt. Trots det känner jag att det har gått väldigt bra att följa min tidsuppskattning och den har varit ett bra stöd under hela arbetet för att se så man inte missar något eller påbörjar något som inte är planerat.  
  
Av alla tänkta uppgifter som jag skrev ner för att arbeta med så är det bara en som jag fick stryka. Jag hade tänkt att ha en funktion på sidan som skulle göra det möjligt att zooma in på produkterna. Jag började arbeta med den lite granna men kände efter ett tag att det var en uppgift låg utan för mitt kunskapsområde i nuläget, jag strök därför denna och använde tiden på andra uppgifter.  
  
Det som har tagit mest tid av allt är utan tvekan att få till designen precis så som jag ville ha den. Att arbeta med Wordpress och dess css och bootstrap som följer med på ett hörn där gör att det inte alltid är så lätt. Men jag har lyckats få fram min idé designen så gott som den ser ut i den mock-up jag gjorde i början.  
  
Det är vissa små saker som skiljer, lite annorlunda färger och omkastad ordning på text och bild på sidorna om varje enskild tavla. Men i det stora hela är den precis som jag tänkte mig.  
  
Det enda som jag inte har lyckats med (än) är en snyggare presentation av alla produkter i WooCommerce. Men allt finns där och fungerar att handla om man skulle vilja göra det.  
  
  
http://www.freakvent.com/warpedmindart